Melhor caminho: pré-processar anexos no backend e injetar trechos no prompt. Depois evoluir para RAG. Tools ficam por último.
## Plano objetivo
Extrair e cachear texto dos uploads
- Worker BullMQ lê uploaded_documents.storageKey e gera {text, pages, mime, checksum}.
- Tabela nova uploaded_document_text com índices por storageKey e checksum.
- Extratores:
  - PDF: pdf-parse ou pdfjs-dist.
  - DOCX: mammoth.
  - TXT/MD: leitura direta UTF-8.
  - PNG/JPEG: Tesseract OCR com sharp preprocess.
- Sanitização: remover headers/rodapés repetidos e whitespace.
Orçamentar tokens e selecionar trechos
- Chunking por página/seção.
- Orçamento de contexto (ex.: 9k tokens para anexos).
- Seleção top-k por heurística simples (palavras-chave do formulário) até caber no orçamento.
- Estatísticas: {totalPages, includedPages, truncated}.
Injetar no buildRequest do J_360
- instructions = basePrompt + seções “Fontes fornecidas” com trechos citados por [Doc X, pág. Y].
- metadata.attachments mantém ids e páginas.
- UI: badge “Arquivos lidos: N | Páginas incluídas: X/Y | OCR: sim/não”.
Hardening
- Checagem de MIME real por “sniff”.
- Limites: tamanho, páginas, tempo de OCR.
- Cache por checksum; reuso em novas runs.
- Logs: extractionMs, ocrMs, charsInPrompt, truncated.
Evolução para RAG (quando estourar contexto)
- uploaded_document_chunk com {docId, chunkIdx, text, tokens, pageFrom, pageTo, embedding}.
- pgvector para similaridade. Recuperar top-k conforme pergunta e domínio jurídico.
- Injeção só dos trechos recuperados. Mantém citações de página.
Tools/Actions (fase final)
- doc.readChunk(docId, pageFrom, pageTo|range|query) para leitura sob demanda.
- Guardar custo/latência. Usar apenas quando faltarem dados no contexto.
Guardrails adicionais
- Lista de verificação por tipo de documento (cláusulas obrigatórias, ausência de fundamento legal).
- “Simular” sempre. “Executar” só após aprovação humana. Persistir versões.
## Esboço mínimo de código
Worker de extração
// apps/api/src/workers/extractUploaded.ts
import { runQueue } from '@core/queue/runQueue';
import { readFile } from 'node:fs/promises';
import { detectMime, extractPdf, extractDocx, extractTxt, ocrImage } from './extractors';
import { prisma } from '../db';

runQueue.process('extract-uploaded', async (job) => {
  const { docId } = job.data;
  const doc = await prisma.uploadedDocument.findUniqueOrThrow({ where: { id: docId } });
  const buf = await readFile(resolveStorage(doc.storageKey));
  const mime = detectMime(buf, doc.mime);

  const text =
    mime === 'application/pdf' ? await extractPdf(buf) :
    mime === 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document' ? await extractDocx(buf) :
    mime.startsWith('image/') ? await ocrImage(buf) :
    await extractTxt(buf);

  const checksum = sha256(buf);
  await prisma.uploadedDocumentText.upsert({
    where: { storageKey: doc.storageKey },
    update: { text, mime, checksum },
    create: { docId: doc.id, storageKey: doc.storageKey, text, mime, checksum },
  });

  return { ok: true, chars: text.length };
});
Seleção e injeção no run
// apps/api/src/services/j360.ts
export async function prepareJ360Request(input) {
  const docs = await prisma.uploadedDocumentText.findMany({
    where: { docId: { in: input.documentIds } },
  });

  const excerpts = pickTopK(docs, input.keywords, /*tokenBudget=*/9000);
  const instructions = [
    basePrompt,
    '### Fontes fornecidas (use como primária):',
    ...excerpts.map((e,i)=>`[${i+1}] ${e.title}\n${e.text}`)
  ].join('\n\n');

  return { agentId: 'J_360', instructions, metadata: { attachments: input.documentIds, extraction: stats(excerpts) } };
}
UI
- Mostrar estatísticas de leitura e se houve truncamento.
- Se nenhum texto extraído, bloquear “Executar” e sugerir reenviar PDF textual ou rodar OCR.
## Por que este caminho
- Funciona já com sua pipeline de uploads e BullMQ.
- Custo previsível. Sem ferramentas externas na primeira fase.
- Escala depois com RAG sem quebrar contrato do front.
- Governança simples: logs, versões, aprovação humana.
## Critérios de pronto
- Parecer cita trechos dos anexos com referência de página.
- “Simular” mostra custo e páginas incluídas.
- Reexecuções reutilizam cache e ficam mais rápidas.
- 401/413/415 tratados; OCR e PDFs digitalizados funcionam.
Se quiser, entrego os schemas Prisma de uploaded_document_text e uploaded_document_chunk e o pickTopK com contagem de tokens.