# 🏢 Plano Enterprise – Kanban + Onboarding + Materiais de Lançamento
Produto: Enterprise (Sob proposta) • 10k+ runs • 25k+ ações • Exports (CSV/JSON/Parquet) + Webhooks (HMAC) • Datalake/ETL (S3/GCS/Azure; Snowflake/BigQuery/Redshift; dbt/Glue/Airflow) • SSO/SAML/SCIM • Audit logs 180–365d • Mentoria + Consultoria • Agente EIAH Core • Suporte Prioritário com TAM e SLA.

## 📌 Quadro Kanban – Lançamento Enterprise (4 semanas)
Formato: backlog → semana atual → próximas semanas → concluído. Cada card: Owner, DOD (Definition of Done), ETA, Dependências.
### Backlog Prioritário
- Pricing & Landing “Sob proposta”
  Owner: Growth/Design
  DOD: formulário técnico (descoberta), páginas de Segurança/Arquitetura, UTMs
  Dependências: Jurídico/Segurança
- Pacote Segurança & Compliance
  Owner: Sec/Legal
  DOD: SSO/SAML/SCIM, DPA, respostas padrão, matriz de redlines
  Dependências: auditorias e políticas
- Assistente de Integração (Wizard Enterprise)
  Owner: Produto/Eng
  DOD: steps: secret • endpoint • teste webhook • export (CSV/JSON/Parquet) • validações
  Dependências: conectores e schemas
- Fila Enterprise & TAM
  Owner: CS/Support
  DOD: fila dedicada + metas de SLA por severidade (Sev1/Sev2), on-call opcional
  Dependências: help desk e escala de plantão
- Blueprints Enterprise
  Owner: Eng/Arquiteto
  DOD: (1) Webhook HMAC+idempotência+retry/DLQ • (2) Export→Lake Parquet c/ partições
  Dependências: exemplos e dados mascarados
- Dashboards & Eventos
  Owner: Data/PM
  DOD: % Webhook OK • % Export OK • P95/MTTR • uso do Agente • SLA/CSAT
  Dependências: instrumentação

### Semana 1 (Go‑live)
- Pricing & Landing “Solicite proposta”
  Owner: Growth
  DOD: página publicada + formulário técnico + UTMs
  ETA: Dia 2
- Fila Enterprise + TAM
  Owner: CS
  DOD: caixa enterprise@, SLA por severidade, on-call opcional
  ETA: Dia 2
- Webinar Enterprise Kickoff (45 min)
  Owner: PM/Arquiteto
  DOD: evento, gravação e Q&A documentado
  ETA: Dia 3
- Blueprint Enterprise #1 (Webhook)
  Owner: Eng
  DOD: publicado + vídeo 7–10 min
  ETA: Dia 3
- ABM: lista de contas
  Owner: Growth/AE
  DOD: 50 contas-alvo por vertical com donos
  ETA: Dia 4
### Semana 2 (POCs)
- Discovery técnico (15 contas)
  Owner: AE/Arquiteto
  DOD: docs de requisitos, SOWs, KPIs e acessos de teste
  ETA: Dia 8–10
- Wizard Enterprise (MVP)
  Owner: Produto
  DOD: checklist com marcações: Webhook OK/Export OK
  ETA: Dia 10
- Blueprint #2 (Export→Lake Parquet)
  Owner: Eng
  DOD: publicado + tutorial 7–10 min
  ETA: Dia 12
- Conteúdo Segurança & Compliance
  Owner: Sec/Legal
  DOD: one‑pager, respostas padrão, FAQs
  ETA: Dia 14
### Semana 3 (Tração & Prova Social)
- Office Hours Enterprise (deep‑dive)
  Owner: Arquiteto/PM
  DOD: ≥90% dúvidas endereçadas; próximos passos por conta
  ETA: Dia 17
- Mini‑cases por vertical (2 vídeos, 90s)
  Owner: Conteúdo/Growth
  DOD: gravados e publicados (site/social)
  ETA: Dia 18
- Nudges do Agente (in‑app)
  Owner: Produto
  DOD: prompts: “Ajustar limites”, “Criar alerta”, “Habilitar replay”, “Agendar export”
  ETA: Dia 19
### Semana 4 (Deal Desk & Otimização)
- Mentoria/Consultoria #1 (governança & SLOs)
  Owner: TAM/Arquiteto
  DOD: sessão + checklist de saúde
  ETA: Dia 23
- Deal Desk
  Owner: AE/Legal
  DOD: MSA/DPA prontos, matriz de redlines, tiers de SLA
  ETA: Dia 25
- Revisão de Métricas & planejar ciclo 2
  Owner: PM/Data
  DOD: relatório + backlog priorizado
  ETA: Dia 28–30

## ✉️ Sequência de E‑mails Enterprise (copiar/colar)
Placeholders: {first_name}, {link_form_proposta}, {link_coorte_enterprise}, {link_wizard_webhook}, {link_wizard_export}, {link_agente_core}, {onepager_seg}, {onepager_arquitetura}, {cal_mentoria}, {canal_prioritario}, {utm}, {email_enterprise}
Email 1 – Solicite proposta (imediato)
Assunto: Enterprise: integrações em produção com governança
Olá {first_name},
Preencha o formulário técnico para entendermos seu stack e SLAs: {link_form_proposta}?{utm}.
Anexos: Segurança ({onepager_seg}) • Arquitetura Datalake/ETL ({onepager_arquitetura}).
Canal Prioritário: {canal_prioritario} • {email_enterprise}
Email 2 – Dia 2 (Discovery & POC)
Assunto: Proposta de POC (4–6 semanas) com KPIs claros
SOW enxuto, metas (MTTR, falhas/1k runs, P95) e acessos necessários.
Email 3 – Dia 5 (Integração guiada)
Assunto: Webhook em 10 min + Export diário (Parquet/CSV/JSON)
Use o Wizard Enterprise: {link_wizard_webhook}?{utm} • {link_wizard_export}?{utm}
Email 4 – Dia 10 (Mentoria & Agente)
Assunto: Sessão de arquitetura (governança, SLOs e alertas)
Convite: {cal_mentoria}. Veja o Agente EIAH Core em ação: {link_agente_core}?{utm}
Email 5 – Dia 20 (Prova social & compliance)
Assunto: Casos por setor + pacote de segurança
2 mini‑cases (90s) e respostas de segurança (SSO/SAML/SCIM, DPA, auditorias).
Email 6 – Dia 28 (Fechamento)
Assunto: Fechando sua POC: resultados e próximos passos
Relatório de KPIs, parecer de segurança e proposta final.

## 📣 Materiais de Lançamento (posts & in‑app)
LinkedIn – Post
Apresentamos o Enterprise (Sob proposta): Exports (CSV/JSON/Parquet) + Webhooks (HMAC), conectores Datalake/ETL, SSO/SAML/SCIM, TAM e Suporte Prioritário com SLA. POCs com KPIs claros e blueprints prontos. Solicite proposta → {link_form_proposta}?{utm}
X/Twitter – Thread
1/ Enterprise = integrações de missão crítica: Webhooks + Exports + Datalake/ETL.
2/ TAM + SLA e Agente EIAH Core para hardening e replay.
3/ POCs 4–6 semanas com KPIs (MTTR, P95, falhas/1k runs).
4/ Solicite proposta → {link_form_proposta}?{utm}
Instagram – Legenda
Integração corporativa com governança. Enterprise: Webhooks (HMAC), Exports (Parquet/CSV/JSON), Datalake/ETL, TAM e Suporte Prioritário.
#enterprise #datalake #etl #governanca #devops #dataplatform #nocode
In‑app (Upgrade Business→Enterprise)
Título: SSO, Datalake e SLA corporativo?
Texto: O Enterprise ativa Exports Parquet/CSV/JSON, Webhooks HMAC, conectores de Datalake/ETL, TAM e SLA. Rode a POC com nossos blueprints.
CTAs: Solicitar proposta • Abrir Wizard Enterprise

## 🧭 Copy da Landing “Solicite proposta” (Enterprise)
Hero
Título: Plano Enterprise – Integrações de missão crítica com governança
Sub: Webhooks (HMAC), Exports (Parquet/CSV/JSON), conectores Datalake/ETL, SSO/SAML/SCIM, audit logs 180–365d, TAM e SLA.
CTA primário: Solicitar proposta
CTA secundário: Ver arquitetura de referência
Como funciona (POC 4–6 semanas)
1. Discovery técnico e SOW
2. Webhook em 10 min (wizard)
3. Export para lake (cron, schema/partição)
4. Observabilidade + alertas
5. Agente EIAH Core (limites, replay, recomendações)
6. Validação por KPIs (MTTR, P95, falhas/1k runs)
Conectores & segurança
S3/GCS/Azure • Snowflake/BigQuery/Redshift • dbt/Glue/Airflow
SSO/SAML/SCIM • DPA • auditorias • VPC peering opcional.
Prova social
3 depoimentos setoriais (Fin/Health/Logística) com métricas de redução de MTTR/falhas.
FAQ
– Qual o SLA? Por severidade (ex.: Sev1 4h, Sev2 12h).
– Como funciona a consultoria? Pacote de horas com TAM e Arquiteto.
– O Agente faz o quê? Recomenda e executa otimizações (limites, alertas, replay, export).
– Posso começar com POC? Sim, POC 4–6 semanas com KPIs claros.
CTA final
Solicitar proposta → {link_form_proposta}?{utm}

## 🔗 UTM e Operação
- utm_base sugerida: utm_source={canal}&utm_medium=enterprise_launch&utm_campaign=enterprise_q1
- Aplicar em e‑mails, posts, landing e modais.
## ✅ Checklists Rápidos
- Evento: título • descrição • host • link • gravação • follow‑up (coorte + e‑mail).
- Blueprint: descrição • instruções • vídeo • QA • link no wizard.
- Suporte Enterprise: auto‑reply claro • triagem por severidade • relatório semanal (SLA/CSAT).
- Agente: prompts contextuais • eventos de uso • exemplos de recomendações.
- Wizard: teste de webhook (2xx/4xx/5xx) • export agendado • validação de schema/partição.